QUẢN LÝ PRODUCT BACKLOG CHO CHƯƠNG TRÌNH “GREENMART LOYALTY”

# PHẦN A – THIẾT KẾ VẬN HÀNH SCRUM

## 1. Độ dài Sprint

Chọn Sprint 2 tuần → 8 tuần chia đúng 4 Sprint. Chu kỳ ngắn giúp có phản hồi sớm và khi yêu cầu thay đổi (như Marketing đổi tỷ lệ điểm) chỉ phải chờ tối đa 2 tuần để vào Sprint kế tiếp; 1 tuần quá ngắn so với các sự kiện Scrum, 4 tuần quá dài để thích nghi.

## 2. Vai trò Scrum

| Vai trò | Trách nhiệm trong giai đoạn Loyalty |
| --- | --- |
| Product Owner (PO) | Đại diện Marketing và Kế toán; sở hữu và sắp xếp thứ tự Product Backlog; xác định mục tiêu Sprint; quyết định ưu tiên khi có thay đổi (ví dụ đổi tỷ lệ quy đổi điểm); nghiệm thu hạng mục. |
| Scrum Master (kiêm BA) | Tổ chức các sự kiện Scrum, gỡ vướng cho đội, bảo vệ Sprint khỏi thay đổi giữa chừng; đặc tả nghiệp vụ (quy tắc tích/đổi điểm, hết hạn), viết User Story và Acceptance Criteria cùng PO. |
| Development Team | Tự tổ chức, cam kết khối lượng Sprint; thiết kế, lập trình, kiểm thử và bàn giao Increment đạt Definition of Done. |

## 3. Sự kiện Scrum quan trọng nhất: Sprint Review

Sprint Review thể hiện trụ cột Thanh tra (Inspection) rõ nhất: Marketing và Kế toán trực tiếp kiểm tra Increment (tích điểm, đổi điểm, lịch sử giao dịch) so với quy tắc nghiệp vụ. Kết quả thanh tra này kéo theo Thích nghi (điều chỉnh Product Backlog, ví dụ đổi tỷ lệ quy đổi), còn Backlog và Increment hiển thị cho mọi bên giúp đảm bảo Minh bạch.

# PHẦN B – PRODUCT BACKLOG & MoSCOW

## 1. Tiêu chí ưu tiên

- C1 – Bắt buộc theo quy tắc nghiệp vụ: thiếu thì chương trình vận hành sai quy tắc ở mục 2 của đề.

- C2 – Rủi ro tài chính/minh bạch: ảnh hưởng đến số liệu điểm và đối soát của Kế toán.

- C3 – Giá trị giữ chân khách hàng: cải thiện trải nghiệm, sự rõ ràng về điểm/hạn sử dụng.

Quy tắc xếp loại: Must = thỏa C1; Should = không thỏa C1 nhưng thỏa C2 hoặc C3; Could = chỉ là tiện ích bổ sung; Won't = ngoài mục tiêu 8 tuần.

## 2. Product Backlog

| # | Hạng mục | C1 | C2 | C3 | MoSCoW | Sprint 1? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tích điểm sau khi thanh toán thành công (10.000đ = 1 điểm) | ✓ | ✓ | ✓ | Must | Có |
| 2 | Thu hồi điểm khi đơn bị hủy/hoàn | ✓ | ✓ | – | Must | Có |
| 3 | Đổi điểm lấy mã giảm giá (100 điểm = 20.000đ) | ✓ | ✓ | ✓ | Must | Có |
| 4 | Tự động trừ điểm hết hạn sau 12 tháng | ✓ | ✓ | – | Must | Có |
| 5 | Xem lịch sử tích/đổi điểm | – | ✓ | ✓ | Should | Có |
| 6 | Thông báo điểm sắp hết hạn | – | – | ✓ | Should | Có |
| 7 | Báo cáo thống kê điểm cho Marketing | – | – | – | Could | Không |
| 8 | Phân hạng thành viên (Silver/Gold) | – | – | – | Won't | Không |

## 3. Danh sách Sprint 1

Sprint 1 gồm 4 hạng mục Must (#1–#4) và 2 hạng mục Should (#5, #6), đúng ràng buộc “toàn bộ Must + tối đa 2 Should”. Hạng mục #7 (Could) và #8 (Won't have this time) để lại Backlog.

# PHẦN C – ACCEPTANCE CRITERIA & DEFINITION OF DONE

## 1. Hạng mục được chọn: #1 – Tích điểm sau thanh toán (Must)

User Story: Là khách hàng GreenMart, tôi muốn được tự động tích điểm sau khi thanh toán thành công để có điểm đổi ưu đãi cho lần mua sau.

## 2. Acceptance Criteria (Given – When – Then)

| AC | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| AC1 – Luồng chính | Khách có đơn 250.000đ ở trạng thái thanh toán thành công | Hệ thống ghi nhận thanh toán | Cộng 25 điểm vào tài khoản, hạn dùng 12 tháng kể từ ngày tích, ghi một dòng vào lịch sử |
| AC2 – Đơn chưa thành công | Đơn thanh toán thất bại hoặc đang chờ xử lý | Hệ thống xử lý đơn | Không cộng điểm; điểm chỉ được cộng khi đơn chuyển sang thành công |
| AC3 – Ngoại lệ: đơn hủy/hoàn | Đơn 250.000đ đã được tích 25 điểm | Đơn bị hủy hoặc hoàn tiền | Thu hồi đúng 25 điểm, ghi giao dịch “thu hồi” trong lịch sử, số dư được cập nhật ngay |
| AC4 – Ngoại lệ: số tiền lẻ | Đơn thành công 259.000đ | Hệ thống tính điểm | Cộng 25 điểm (làm tròn xuống theo mốc 10.000đ), phần dư không quy đổi* |

* Cách làm tròn xuống là giả định của BA, cần PO xác nhận.

## 3. Definition of Done chung cho Sprint 1

- Mã nguồn được ít nhất 1 thành viên khác review và merge vào nhánh chính.

- Unit test cho logic tính điểm đạt, không còn lỗi mức nghiêm trọng/cao đang mở.

- Triển khai và chạy được trên môi trường staging; PO nghiệm thu tại Sprint Review.

- Tài liệu quy tắc nghiệp vụ và API được cập nhật; số liệu điểm đối soát khớp mẫu do Kế toán kiểm tra.

# PHẦN D – XỬ LÝ TÌNH HUỐNG THAY ĐỔI

Tình huống: giữa Sprint 1, Marketing yêu cầu đổi 100 điểm = 20.000đ thành 100 điểm = 25.000đ.

## 1. Cách quy trình Scrum tiếp nhận mà không phá vỡ Sprint

- Marketing gửi yêu cầu cho PO; không giao thẳng cho Development Team. Sprint Goal và phạm vi Sprint 1 được giữ nguyên.

- BA phân tích nhanh tác động (áp dụng cho điểm cũ hay chỉ điểm mới, thời gian hiệu lực khuyến mãi); PO quyết định mức ưu tiên.

- PO đưa yêu cầu lên đầu Product Backlog dưới dạng hạng mục Must có hạn chót, rồi chốt tại Sprint Planning của Sprint 2 (chờ tối đa 2 tuần).

- Nếu chiến dịch không thể chờ, PO trao đổi với Development Team: chỉ nhận vào Sprint hiện tại khi đội đồng ý và không ảnh hưởng Sprint Goal. Sprint chỉ bị hủy bởi PO trong trường hợp Sprint Goal không còn giá trị.

## 2. Tác động và nội dung cần cập nhật

| Thành phần | Cần cập nhật |
| --- | --- |
| Product Backlog (Phần B) | Thêm hạng mục mới “Cập nhật tỷ lệ quy đổi điểm” (Must); sửa mô tả hạng mục #3 thành 100 điểm = 25.000đ; sắp xếp lại thứ tự ưu tiên. |
| Acceptance Criteria (Phần C) | AC của hạng mục #1 (tích điểm, 10.000đ = 1 điểm) không bị ảnh hưởng. Các AC của hạng mục #3 (đổi điểm) phải đổi số liệu sang 25.000đ và thêm AC cho điểm đổi trước/sau thời điểm áp dụng tỷ lệ mới. |
| Definition of Done (Phần C) | Bổ sung: tỷ lệ quy đổi lưu dạng tham số cấu hình (không viết cứng) có ghi lịch sử thay đổi; kiểm thử hồi quy giao dịch đổi điểm; Kế toán xác nhận cách ghi nhận giá trị điểm. |